АДМИНИСТРАЦИЯ СУРАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

# РЕШЕНИЕ

№1

| На проведение превентивных мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка на территории Суражского района 19.02.2019 г. |  | г. Сураж |
| --- | --- | --- |

Рассмотрев  вопрос: «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод в Суражском районе в 2019 году» КОМИССИЯ  РЕШИЛА:

По данным проведенного Брянским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды метеопрогноза  начало прохождения  весеннего половодья 2019 г. на малых реках ожидается в конце марта, начале апреля в пределах средних многолетних значений. Зима 2018-2019 г.г. на территории Брянской области многоснежная. Параметры весеннего половодья ожидаются выше среднемноголетних значений на 5-10%. Запасы воды в снежном покрове превышают норму в 1,1-1,3 раза.

В целях проведения превентивных мероприятий по успешному проведению пропуска паводковых вод и предупреждения  чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также с наличием значительного материального ущерба и гибели людей:

1. Утвердить предложенный Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории района согласно приложения №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности администраций  сельских поселений, предприятий  и организаций  по безаварийному пропуску весеннего паводка на водохозяйственных системах  района, готовности ГТС к паводку согласно приложения №2.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений (в части касающейся), администрации Суражского района, руководителям предприятий и организаций, обслуживающим гидротехнические сооружения, и собственникам ГТС основные усилия сил и средств муниципальных, территориальных и объектовых звеньев РСЧС в подготовительный период сосредоточить на заблаговременном выполнении  организационно-штатных мероприятий, направленных на предупреждение происшествий в период предстоящего весеннего половодья, для чего в срок до 10.03.2019 года;

- с учётом местных условий и предложенного комплексного плана мероприятий спланировать меры по обеспечению безаварийного  прохождения предстоящего половодья. Копии своих планов в электронном виде  направить в сектор по делам ГО и ЧС администрации Суражского района через МКУ «ЕДДС-112 Суражского района» по адресу: edds.surahz@yandex.ru;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий, варианты действий должностных лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, с учётом возможных  сценариев развития паводковой обстановки на подведомственной территории. Уточненные сведения представить в электронном виде  в  сектор по ГО и ЧС администрации Суражского района;

- скорректировать списки старших населенных пунктов;

- организовать практическую подготовку привлекаемых сил и средств объектовых звеньев РСЧС к решению возложенных задач в соответствии с планами;

- обеспечить в период весеннего паводка устойчивое функционирование объектов, отдельных элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов, организовать заблаговременный вывоз снега с дорог, тротуаров, в специально отведенные места;

- организовать систему контроля за состоянием скотомогильников, назначить ответственных за их содержание;

- уточнить резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья;

- организовать проведение комплексного обследования технического состояния ГТС с целью уточнения вида и объема работ для поддержания на необходимом уровне эксплуатационных характеристик сооружений. Назначить и организовать подготовку лиц, ответственных за их эксплуатацию. Создать запасы строительных материалов на случай аварийных ситуаций;

-  в зависимости от складывающегося гидрометеорологического прогноза организовать предпаводковую  сработку ГТС прудов с соблюдением правил и мер предосторожности;

- с началом половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц органов управления и сил районного звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления. Сведения об организации круглосуточного дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) предоставить в МКУ «ЕДДС-112 Суражского района» по факсу 2-13-42;

- приведение при необходимости сил и средств районного звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий.

4. Сектору по ГО и ЧС администрации Суражского района (Лебедев С.А.):

- уточнить улицы и территории, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и осуществить меры по обеспечению нормальных условий жизнедеятельности   населения в период прохождения половодья;

- провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения и сельскохозяйственных животных из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

- размножить и  распространить среди  населения  памятки о порядке их действий  в период половодья при  угрозе жизни и здоровью людей;

-  принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района, при осложнении ледовой обстановки через СМИ информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду;

- обеспечить контроль за состоянием ГТС №2, для недопущения подмыва паводковыми водами.

- организовать уточнение имеющихся в личном пользовании плавательных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных, спасательных мероприятий и обеспечения жизнедеятельности населения в зонах затопления (подтопления) и  принять меры по организации заключения договоров, с владельцами плавательных средств, на оказание помощи в паводкоопасный период по перевозке и эвакуации людей и имущества из зон подтопления. Срок: до  10.03.2019г.

5. ОП «Суражский» (Приходько Е.В.) предусмотреть  по заявке КЧС  и ОПБ района выделение нарядов полиции для оцепления и охраны общественного порядка при проведении возможных взрывных работ и эвакуационных мероприятий.

6. ЛТЦ г. Суража  (Белявцев В.М.) обеспечить постоянную готовность к применению территориальной системы оповещения населения при угрозе подтопления территорий, а также устойчивую связь с учреждениями района и населенными пунктами района, особенно, находящимися в зоне возможного подтопления.

7. Сектору по природопользованию и санитарной безопасности (Салаев И.И.);

- организовать доведение до собственников ГТС, в том числе физических (юридических) лиц, приобретающих и имеющих ГТС в частной собственности, требование Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и всяческое содействие в реализации его требований;

- организовать оперативный контроль за техническим состоянием и безопасностью гидротехнических сооружений на реках и водоемах района в период подготовки и прохождения весеннего половодья;

- организовать контроль за проведением на ГТС района  предпаводкового сброса воды из прудов, а также за состоянием водоохранных зон и прибрежно-защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры по недопущению их сброса;

8. ГБУ «Суражская районная СББЖ» (Ларченко Л.Л.) организовать постоянный мониторинг состояния мест захоронения животных, скотомогильников, попадающих под воздействие паводковых вод и о результатах информировать КЧС и ОПБ района. Срок до – 10.03.2019г.

9. Суражский ДРСУч (Подоляко Н.Н.) создать запасы строительных материалов для оперативного восстановления участков автомобильных дорог, поврежденных в ходе прохождения весеннего половодья. Провести рекогносцировку и спланировать объездные маршруты на автомобильных дорогах, которые могут быть подвержены затоплению.

10. Суражская ЦРБ   (Теодорович Д.Н.):

- оказать помощь администрациям сельских поселений  в организации медицинского обеспечения населения в период прохождения половодья, особенно в населенных пунктах, подверженных затоплению;

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суражском, Унечском и Стародубском, Мглинском районах (Жугля Т.М.) обеспечить усиленный контроль за качеством питьевой воды в период паводка.

12. Руководителям предприятий и организаций района (согласно постановлению администрации Суражского района №1131 от 14.11.2017 года), формирующим аварийно-спасательные команды иметь в готовности   выделяемые силы и средства для ликвидации ЧС.

13.  ПСЧ-18 (Подвойский С.А.)  разработать,  с учетом возможной обстановки,  мероприятия по тушению возможных пожаров  в населенных пунктах Суражского района, на объектах экономики, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления или будут отрезаны паводковыми водами.

14.  ЗАО «Пролетарий» (Ковтунов Н.В.)  разработать мероприятия безаварийной работы предприятия для забора воды, учитывая минимальный и максимальный уровни воды в р. Ипуть.

15. Для проведения эвакуации населения из возможных зон затопления в  МУП «Благоустройство» (Скок Н.А.) подготовить имеющиеся на объекте плавательные средства (лодки), провести обучение персонала и закрепить за ними обученный персонал. В случае невозможности обучения персонала - заключить договора с гражданами имеющими плавательные средства и проживающими в зоне воздействия паводковых вод. Установить и оборудовать место для отдыха и ночевки спасателей. Изготовить металлические «козлы» в количестве достаточном для установки 160 метров деревянных мостков.

16. Рабочей группе по пропуску весеннего паводка  до 10 .03.2019 года:

- организовать проверку выполнения плана противопаводковых мероприятий, готовности сил и средств ликвидации ЧС, гидросооружений района к паводку;

17. Сектору по ГО и ЧС (Лебедев С.А.), начальнику ЕДДС (Матвеенко Н.В.);

-  усилить контроль за состоянием окружающей среды на территории района;

- проверить работоспособность системы КСЭОН, особое внимание уделить точкам в населенных пунктах, подпадающих в зону вероятного подтопления;

- обеспечить подготовку предложений председателю КЧС и ОПБ области на проведение АСДНР, в случае подтопления домов в н.п. района;

- уточнить наличие техники в организациях и порядок ее привлечения для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- опубликовать в районной газете “Восход” и на сайте администрации Суражского района материалы о мерах безопасности в период весеннего паводка, о сохранности материальных ценностей и продуктов питания, находящихся в местах возможного подтопления паводковыми водами;

- подготовить и передать главам поселений, начальнику районного отдела образования для распространения «Памятки о порядке действий  в период половодья при  угрозе жизни и здоровью людей»

- по окончании половодья обобщить материалы и подготовить итоговый доклад председателю КЧС и ОПБ района.

18. Районному управлению сельского хозяйства  (Жигальский А.С.) в течении паводкового периода;

- принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных животных, запасов кормов и фуража, семенного материала от подтопления;

- организовать безопасное хранение минеральных удобрений и ядохимикатов, исключающее их смыв в реки и другие водоемы;

- обеспечить создание запасов кормов для животноводства, материально технических ресурсов и горюче-смазочных материалов для весенне-полевых работ.

19. Финансирование противопаводковых мероприятий осуществлять за счет средств местных бюджетов, объектов экономики, являющихся собственниками потенциально опасных объектов, а также подверженных воздействию половодья.

Рассмотрев  вопрос: «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду в Суражском районе в 2019 году» КОМИССИЯ  РЕШИЛА:

Заслушав и обсудив представленную начальником ОНД ПР по Суражскому району информацию, в целях недопущения пожаров и гибели людей при пожарах в весенне-летний пожароопасный период, в рамках исполнения Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и «Первичные меры пожарной безопасности» Федерального закона от 28.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1. рекомендовать начальнику Клинцовского участка ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» (Молчанов В.В.);

1.1. предоставить информацию о местах размещения, наличии, исправности и количестве техники, которая будет задействована в подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду;

1.2. заключить договора субподряда «О привлечении техники для целей пожаротушения»;

1.3. произвести в лесном фонде устройство новых и уход за существующими минерализованными полосами в соответствии с планами лесоустройства.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, ОП Суражский (Приходько Е.В.), начальнику Клинцовского участка ГБУ Брянской  области «Лесопожарная служба» (Молчанов В.В.), пожарно-спасательной части № 18 (Подвойский С.А.), отделению надзорной деятельности МЧС России  по Суражскому району (Гуня А.Н.);

2.1. организовать совместные рейды по определению мест потенциально опасных, где имеется возможность переброса ландшафтных пожаров на населенные пункты, места отдыха людей. К данным местам применить исчерпывающие меры, исключающие возможность возникновения пожара;

2.2. в период праздничных мероприятий с 30 апреля по 10 мая организовать патрулирование мест проведения массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам, поймам рек и озер,  с целью пресечения правонарушений в области обеспечения пожарной безопасности;

2.3. активизировать разъяснительную работу по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в повседневной жизни, при проведении отдыха, по правилам поведения в случае возникновения пожара с вручением «Памятки по действиям в условиях пожара», среди всего населения района, обратив особое внимание на лиц и семьи социального риска, многодетным семьям и одиноким престарелым гражданам.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ПУ «Газпромгазораспределение» Суражский газовый участок (Хромой С.С.), Суражских РЭС (Прохоренко А.А.), МУП «Благоустройство» (Скок Н.А.), ООО УК «Сервис» (Михайлова Н.М), УК ООО «МКО» (Дубинин В.М.), руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, главам администраций сельских поселений и директорам МУП муниципальных образований организовать проверки газового и электрического хозяйства, систем отопления жилых домов и квартир, провести проверку и обеспечить рабочее состояние пожарных гидрантов и пожарных водоемов, привести наружное водоснабжение в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности, провести дополнительные инструктажи с населением по правилам безопасной эксплуатации систем отопления, устранить выявленные нарушения.

4.   Рекомендовать начальнику пожарно-спасательной части № 18 (Подвойский С.А.) провести мероприятия по проверке готовности пожарной техники.

5.   Рекомендовать   главам администраций сельских поселений, отделу   образования, Управлению сельского хозяйства, совместно с представителями ДПО и сотрудниками отдела надзорной деятельности по Суражскому району, продолжить работу по информированию населения о противопожарной обстановке на территории Суражского района и сельских поселений принять исчерпывающие меры по профилактике пожаров в жилом секторе подверженном угрозе распространению ландшафтных пожаров, а именно;

5.1. провести собрания граждан с рассмотрением неотложных вопросов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, а также разъяснительную работу среди населения по правилам поведения в случае возникновения пожара с вручением «Памятки по действиям в условиях пожара»;

5.2. для населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов органам местного самоуправления разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при ландшафтных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление в летний период сухой растительности и др.);

5.3. организовать проведение проверок противопожарного состояния жилья с отключением газоснабжения и электроснабжения в целях выявления незаконного подключения абонентов и предупреждения пожаров;

5.4. обеспечить необходимые меры для нужд пожаротушения;

5.5. принять меры по улучшению противопожарного состояния подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов;

5.6. произвести ревизию систем наружного противопожарного водоснабжения в части обеспечения необходимого напора и расхода воды на нужды пожаротушения при максимальном водоразборе на другие нужды на всех котельных, объектах жизнеобеспечения;

5.7. установить на территории сельских населенных пунктов, дачных хозяйств средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны;

5.8. в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных хозяйствах по решению органов местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостановить;

5.9. организовать силами местного населения и   членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

5.10. в весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины организовать дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;

5.11. обеспечить населенные пункты и отдельно расположенные объекты исправной телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

5.12. обеспечить территории населенных пунктов, летних детских оздоровительных лагерей по периметру защитной минерализованной полосой шириной не менее 5 метров;

5.13. организовать оформление уголков пожарной безопасности с соответствующей информацией для населения в местах с массовым пребыванием людей;

5.14. организовать проведение проверок противопожарного состояния жилья граждан социально неадаптированных, неработающих, склонных к правонарушениям, участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших;

5.15. организовать очистку подъездов к водоисточникам и проездов к домовладениям, для передвижной пожарной техники;

5.16. освещать на страницах газеты «Восход», на сайте администрации Суражского района проведение проверок противопожарного состояния жилого фонда;

5.17. при ухудшении противопожарной обстановки вводить на территории поселений особый противопожарный режим, которым предусмотреть:

- ограничение доступа населения в лесные массивы, поймы рек;

- организацию силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

- временную приостановку проведения пожароопасных работ, применение открытого огня в лесных массивах, а также на определенных участках населенных пунктов;

- отключение электроснабжения в зданиях и сооружениях не эксплуатируемых в пожароопасный период;

- ограничение ввоза грубых кормов на территории сельских населенных пунктов.

5.18. Запретить проведение бесконтрольной огневой очистки лесосек и палов травы; организовать очистку территорий населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора; организовать подготовку и выполнение мероприятий по тушению палов травы в городской черте и сельских поселениях.

5.19.    Провести уточнение о корректировку паспортов территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров.

5.20. Провести проверку бесхозяйных построек на территории поселений.

5.21 Главам сельских поселений организовать в усиленном режиме работу групп общественного контроля направленную на профилактику пожаров и гибели людей при них, взять на особый контроль домовладения граждан, входящих в «группу риска», с одновременным разъяснением мер пожарной безопасности и вручением соответствующих памяток выполнения мер противопожарной защиты, обращая особое внимание на многодетные семьи;

5.22 Обеспечить выполнение комплекса пожарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение гибели детей на пожарах;

5.23 О неудовлетворительном противопожарном состоянии мест проживания многодетных и социально не адаптированных семей информировать администрацию Суражского района, органы социальной защиты граждан, органы опеки с целью проведения комиссионных обследований мест проживания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей, в составе представителей органов внутренних дел, опеки и попечительства, государственной противопожарной службы, общественных организаций, и т.п.;

-  провести разъяснительную работу по вопросу профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем с учителями общеобразовательных учреждений;

- главам сельских администраций ежемесячно информировать ОНДПР по Суражскому району о проделанной работе;

6. Рекомендовать руководителю пресс-службы администрации Суражского района, главному редактору газеты «Восход»  во взаимодействии с главами поселений района, руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать своевременное и регулярное размещение в газете и на сайте администрации Суражского района статей и репортажей по проблемным вопросам и результатам выполнения противопожарных мероприятий в городе и районе на протяжении всего пожароопасного периода.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности МЧС России по Суражскому району продолжить   проведение   на   территории   Суражского   района  надзорно - профилактических операций. Органам исполнительной власти и местного самоуправления использовать данный период времени для оказания помощи многодетным семьям и одиноким престарелым гражданам в ремонте печного отопления и замене неисправных участков электросетей в местах их проживания.

8. Рекомендовать начальнику ПСЧ-18 (Подвойский С.А.) совместно с администрацией Суражского района в срок до 15 мая 2019 года организовать проведение учения по отработке техники и тактики тушения сельскохозяйственных палов и лесных пожаров на территории Кулажского сельского поселения с привлечением ДПК сельских поселений, сотрудников ПЧ-18, Суражского поста Клинцовского участка ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба», ОП «Суражский». На учения пригласить глав администраций поселений, членов КЧС и ОПБ.

9. Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений не зависимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 28.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», несут персональную ответственность за реализацию мер пожарной безопасности населения.

10. Информацию о результатах проделанной работы предоставлять в сектор по ГО и ЧС администрации Суражского района через МКУ «ЕДДС-112» в письменном виде ежемесячно, к концу каждого месяца на весь весенне-летний пожароопасный период, начиная с 30 апреля 2019 года до конца весенне-летнего пожароопасного периода.

Рассмотрев  вопрос: «Подведение итогов профилактических мероприятий «Месяц Безопасности» КОМИССИЯ  РЕШИЛА:

1. Организовать совместно с заинтересованными субъектами профилактики реализацию комплекса мероприятий в рамках третьего этапа «Месяца безопасности» по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних при пожаре.

Срок: до 28.02.2019.

2. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Суражского муниципального района совместно с ОНДПР по Суражскому району ГУ МЧС России по Брянской области подготовить проект распоряжения администрации Суражского муниципального района "О закреплении граждан, входящих в "группу риска" за определенными службами и ведомствами", осуществляющими непосредственную работу с данными лицами, для проведения адресных профилактических мероприятий с целью 100 % охвата граждан всех категорий "группы риска";

Срок: до 01.04.2019.

3. Рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной адресной помощи социально нуждающимся группам населения (одинокие престарелые граждане и многодетные семьи) на ремонт печного отопления и электропроводки.

Срок: до 15.04.2019.

4. Активизировать разъяснительную работу с учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу профилактики пожаров, в том числе по причине детской шалости с огнем.

Срок: до 30.04.2019.

5. Организовать распространение памяток, листовок и другой наглядной агитации по вопросам пожарной безопасности в быту.

Срок: постоянно.

Рассмотрев  вопрос: «Задачи по охране жизни людей на водных объектах района» КОМИССИЯ  РЕШИЛА:

В целях предупреждения несчастных случаев в местах массового отдыха населения на водных объектах муниципального района, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья КЧС и ПБ;

1. сектору по ГО и ЧС (Лебедев С.А.):

1.1. с целью предотвращения гибели людей провести разъяснительную работу среди населения путем размещения статей и заметок в районной газете «Восход», на сайте администрации Суражского района и распространением памяток об опасности купания в необследованных водоёмах. Довести до жителей Суражского района до 01.05.2019 информацию об угрозе их жизни и здоровью при купании на водоёмах в не установленных и не оборудованных местах.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального района, при проведении мероприятий на водных объектах, коллективных выездов на отдых, экскурсии, экспедиции

2.1. За трое суток сообщать в сектор по ГО и ЧС администрации Суражского района (Лебедев С.А.) о дате, маршруте следования и месте проведения мероприятия.

2.2. Назначать лиц, ответственных за безопасность людей на воде, поддержание общественного порядка и охрану окружающей среды.

2.3. Поддерживать связь с сектором по ГО и ЧС администрации Суражского района (тел. 2-13-42, 2-19-06).

3. Отделу образования администрации муниципального района (Кравченко А.Е.) принять меры по обеспечению  безопасности детей в местах их отдыха на водных объектах при нахождении в детских оздоровительных учреждениях и летних площадках.

4. Сектору по ГО и ЧС администрации Суражского района  (Лебедев С.А.)

4.1. Уточнить учёт до 01.06.2019 плавательных средств (лодок), имеющихся в организациях и в личном пользовании населения.

4.2. Довести владельцам маломерных плавательных средств до 10.06.2019 правила пользования водными объектами.

5. Рекомендовать ведущему специалисту по связям с общественностью администрации Суражского района главному редактору газеты «Восход» опубликовать в средствах массовой информации цикл информаций по правилам поведения на воде и рекомендации в оказании помощи утопающим.

Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ

Суражского района   				           		            В.П. Риваненко

Приложение № 1

к решению КЧС и ОПБ района

от 19.02.2019г .

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2019 года на территории  Суражского района

| № п.п | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья |
| 1 | Уточнение и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории поселений, предприятий и организаций | до 01 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 2 | Создание в поселениях, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на гидротехнических сооружениях и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) | С 1 марта и до конца половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, навозохранилищ, накопителей сточных вод, складов и мест хранения удобрений и ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья | С 25 февраля и до начала половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся ГТС |
| 4 | Представление докладов в КЧС и ОПБ района о состоянии гидротехнических и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья | С 1 марта и до конца половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, собственники на балансе которых находятся ГТС |
| 5 | Расчёт сил и средств для обеспечения своевременной защиты населения, материальных ценностей, готовой продукции, а также вывоза скота, запасов кормов из затапливаемых зон | С 25 февраля и до начала половодья | Сектор по ГО и ЧС, руководители сельхозпредприятий |
| 6 | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей района | С 25 февраля и до начала половодья | Районные электрические сети, городские электрические сети |
| 7 | Проверка технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистка их от скопившегося мусора. | С 25 февраля и до начала половодья | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций, собственники на балансе которых находятся ГТС, Суражский ДРСУ» |
| 8 | Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств для оказания помощи терпящим бедствие на воде. | До 1 марта в период половодья | сектор по делам ГО и ЧС района |
| 9 | Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания | До 1 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 10 | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению ГСМ техники и плавсредств, участвующих в противопаводковых мероприятиях. Организация заключения договоров на выделение ГСМ | до 1 марта | Сектор по ГО и ЧС, руководители предприятий и организаций |
| 11 | Организация ремонта и постановки в боевой расчет пожарной техники, находящейся на вооружении добровольных пожарных дружин сельскохозяйственных предприятий. Организация круглосуточного дежурства пожарных расчётов | до 1 марта в период половодья | Главы администраций сельских поселений. Руководители сельхозпредприятий |
| 12 | Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности к применению | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 13 | Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах подтопления и изоляции продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Уточнение расчёта сил и средств для выполнения запланированных мероприятий | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений, Суражская «ЦРБ», Отдел экономики и инвестиционной деятельности администрации Суражского района |
| 14 | Создание запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов с заключением договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств в случае необходимости | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 15 | Организация контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, отдел Роспотребнадзора по Суражскому, Унечскому, Стародубскому и Мглинскому районам, МУП «Суражский районный водоканал» |
| 16 | Организация наблюдения за уровнем подъема воды и ледовой обстановкой на реках района | в период половодья | МУП «Водоканал», АО «Пролетарий», Руководители хозяйств, на балансе которых находятся ГТС, собственники ГТС |
| 18 | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | при подготовке и в период половодья | Сектор по ГО и ЧС, редакция газеты «Восход», пресс-служба администрации района |
| 19 | Подготовка и распространение среди населения памяток с порядком их действий в период прохождения половодья | при подготовке и в период половодья | сектор по ГО и ЧС |
| 20 | Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, администрации города Суража. Руководители предприятий и организаций |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений а) при подготовке к весеннему половодью |
| 1 | Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат по подготовке их к половодью | До 15марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 2 | Определение лиц, ответственных за каждое ГТС или каскад сооружений, формирование и обеспечение готовности аварийных бригад к выполнению поставленных задач, разработка порядка их действий при возникновении аварийных ситуаций | До 15 марта | Собственники ГТС |
| 3 | Расчистка подъездных путей и подготовка непосредственно у гидроузлов, имеющих размывы тел плотин и неисправные водопропускные и водосбросные сооружения, площадок под строительные материалы. Размещение на них аварийных запасов строительных материалов | до 15 марта | Собственники ГТС, Суражский ДРСУч |
| 4 | Проведение по согласованию с надзорными органами сработки прудов до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в прудах | до 20 марта | Собственники ГТС |
| 5 | Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в прудах с регистрацией в журналах наблюдения | С началом паводка | Собственники ГТС |
| 6 | Создание в каждом муниципальном образовании необходимого запаса материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС в период прохождения половодья. | до 1 марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 7 | Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий | в период половодья | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| 8 | Организация контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка | До 10 марта | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |
| б) после завершения весеннего половодья |
| 1 | Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба и определение объемов проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2014 года | До 1июля | Главы администраций сельских поселений, Собственники ГТС |

Приложение № 2

к решению КЧС и ОПБ района

от 19.02.2019г .  № 1

СОСТАВ

оперативного штаба по организованному пропуску весеннего половодья

на территории Суражского района в 2019 году

| Белозор Сергей Михайлович | - заместитель главы администрации Суражского района, руководитель оперативного штаба; |
| --- | --- |
| Гуня Алексей Николаевич | - начальник ОНДПР МЧС России по Суражскому району (по согласованию); |
| Лебедев Сергей Александрович | - зав. сектором по ГО и ЧС администрации Суражского района; |
| члены оперативного штаба: |
| Матвеенко Николай Викорович | - Начальник МКУ «ЕДДС-112» (по согласованию); |
| Жугля Татьяна Михайловна | - начальник ТОТУ Роспотребнадзора по Брянской области в Унечском, Стародубском, Мглинском и Суражском районах (по согласованию); |
| Теодорович Дмитрий Николаевич | - Главный врач ГБУЗ «Суражская ЦРБ» (по согласованию); |
| Приходько Евгений Викторович | - начальник ОП «Суражский»; (по согласованию); |
| Подоляко Николай Николаевич | - начальник ДРСУч (по согласованию); |
| Салаев Иван Иванович | - главный инспектор-эколог администрации района; |
| Жигальский Александр Семенович | - начальник ГКУ Брянской области «Суражское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию). |
| Скок Нина Александровна | - директор МУП «Благоустройство»; |
| Ларченко Людмила Леонидовна | - начальник Суражской райветстанции (по согласованию); |
| Дербуш Александр Васильевич | - старший инспектор ИУ ГИМС ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию) |