**УТВЕРЖДЕНА**

**Постановлением администрации**

**Суражского района**

**от «24» мая 2017 года № 372**

 **( в редакции от 29 сентября 2017 года № 934)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Суражского городского**

**поселения Брянской области** **на 2017 год»**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Суражского городского поселения Брянской области на 2017 год»**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2017 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Суражского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управляющие компании |
| Перечь подпрограмм | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | «Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет 12 431 938,07 рублей, из них:- 11 628 885,32 рублей – средства областного бюджета;- 612 046,59 рублей – средства Суражского городского поселения;- 191,006,16 рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет Суражского городского поселения\*.» |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к настоящей программе |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

**Раздел 1.** **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в Суражском городском поселении**

 Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Суражского городского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

 На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Большинство дворов не имеет асфальтобетонного покрытия, а имеющееся имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан; отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

 Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

 К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий в период с 2014 по 2016 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий(при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 **Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере благоустройства**

 Приоритеты муниципальной политики Суражского городского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

 Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

 Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

 1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

 2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

 Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

 - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения.

 **Раздел 3. Сроки реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы осуществляется в 2017 году.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, составляет

12 431 938,07 рублей, из них:

- 11 628 885,32 рублей – средства областного бюджета;

- 612 046,59 рублей – средства Суражского городского поселения;

- 191,006,16 рублей за счет безвозмездных поступлений в бюджет Суражского городского поселения\*.

 \* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целей и конечных результатов муниципальной программы**

 [Описание](#Par233) мер правового регулирования, направленных на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, представлено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Ожидаемый срок принятия** |
| 1. | Распоряжениеадминистрации Суражского района | Утверждение дизайн-проектов, проектно-сметной документации | администрация Суражского района | май-июль 2017 года |

Перечень мер правового регулирования реализации муниципальной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Состав муниципальной программы**

 Муниципальная программа включает в себя основное мероприятие:

 - благоустройство дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения.

 Подробный состав основных мероприятий, направлений расходов и мероприятий муниципальной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в плане реализации муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной программе).

 Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные определённые Администрацией Суражского района мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году, приведен в Приложении № 3.

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год приведен в Приложении № 4.

 Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

 - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов, приведён в Приложении № 5 к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

 - визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в Приложении № 6 к муниципальной программе;

 - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов, приведён в Приложении № 7 к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

 Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

 - за счет средств федерального и областного бюджетов;

 - за счет средств местного бюджета;

 - за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

 При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

 Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет 5,0 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ по благоустройству.

 Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, должны проводиться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Суражского района от 17 мая 2017 года №346 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Суражского городского поселения, и механизм контроля за их расходованием».

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Целевые значения показателей (индикаторов)** |
| **2017 год** |
| **Цель муниципальной программы: повышение комфортности условий проживания населения** |
| **Задача муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процентов | 100,0 |

**Методика расчета значений показателей (индикаторов)**

 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы ,определяется по формуле:

Дд=Дфакт./Дотч.\*100,0%, где

 Дд – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, %;

 Дфакт. – число благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном году, единиц;

 Дотч. – число запланированных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в отчетном году, единиц.

 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, определяется по формуле:

Дт=Тфакт./Тотч.\*100,0%, где

 Дт – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, %;

 Тфакт. – число благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы в отчетном году, единиц;

 Тотч. – число запланированных общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в отчетном году, единиц.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**План**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, направление расходов, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей** | **Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей)** |
| **2017 год** |  |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2017 год»** | Администрация Суражского района/ управляющие компании | **средства областного бюджета** | **11 628 885,32** |  |
| **средства бюджета Суражского городского поселения** | **612 046,59** |  |
| **безвозмездные поступления**  | **\*** |  |
| **ИТОГО** | **12 431 938,07** |  |
| **средства областного бюджета** | **11 628 885,32** | 1-2 |
| 1. | **Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения** |
| **средства бюджета Суражского городского поселения** | **612 046,59** |
| **безвозмездные поступления** | **\*** |
| **итого** | **12 431 938,07** |
| 1.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий Суражского городского поселения. | средства областного бюджета | 11 628 885,32 |  |
| средства бюджета Суражского городского поселения | 612 046,59 |  |
| безвозмездные поступления | \* |  |
| итого | 12 431 938,07 |  |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**Перечень**

**общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, а также иные определённые администрацией Суражского района мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году\***

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес благоустраиваемой территории |
| 1 | Г. Сураж, ул. Фабричная, сквер "Танкистов" |
| 2.  | Г. Сураж, Центральный городской парк |

*\* сведения вносятся с учётом реализации положений Постановления администрации Суражского района от 20.03.2017г. № 181 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2017 год» общественной территории Суражского городского поселения, подлежащей благоустройству в 2017 году».*

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**Адресный перечень**

**многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат**

**благоустройству в 2017 году \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес благоустраиваемой территории | Стоимость работ (руб.) |
| 1 | г. Сураж, Ул. Фрунзе, д.20 | 263 574,00 |
| 2 | г. Сураж, Ул. Октябрьская, д.23 | 289 400,00 |
| 3 | г. Сураж, Ул. Октябрьская, д.25 | 450 831,00  |
| 4 | г. Сураж, Ул. Октябрьская, д.27 | 754 159,00 |
| 5 | г. Сураж, Ул. Ленина, д.32а | 498 863,00  |
| 6 | г. Сураж, Ул. Ленина, д.34 | 451 412,00 |
| 7 | г. Сураж, Ул. Ленина, д.39 | 274 867,00 |
| 8 | г. Сураж, Ул. Октябрьская, д.21 | 108 296,00 |
| 9 | г. Сураж, Ул. 1 микрорайон, д.12 | 844 474,00 |
| 10 | г. Сураж, Ул. Белорусская, д.58 | 326 954,00 |
| 11 | г. Сураж, Ул. Октябрьская, д.9б | 174 581,00 |
| 12 | г. Сураж, Ул. Новая, д.1 | 1 527 095,00 |
| 13 | г. Сураж, Ул. Ленина, д.61 | 306 727,00 |
| 14 | г. Сураж, Ул. 1 микрорайон, д.13 | 919 345,00 |
| 15 | г. Сураж, Ул. Красноармейская, д. 13 | 338 909,00 |
| 16 | г. Сураж, Ул. Красноармейская, д.17 | 204 936,00 |
| 17 | г. Сураж, Ул. Красноармейская, д.19 | 467 037,00 |

*\* сведения вносятся с учётом реализации положений Постановления администрации Суражского района от 17.03.2017г. № 176 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Суражского городского поселения Брянской области на 2017 год».*

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**Минимальный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых**

**за счет средств федерального и областного бюджетов**

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн для мусора.

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе**

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** |
| 1. | Установка скамеек | **Скамья****Размер (м)****1,22x0,38x0,45** |
| 2. | Установка урн для мусора | **Урна УУ3****Размер (м)****0,33х0,2х0,6,** **24л** |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**Дополнительный перечень**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий,**

**софинансируемых за счет средств федерального и областного бюджетов**

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

1. Озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;
2. Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
3. Обустройство расширений проезжих частей дворовых территории многоквартирных домов (МКД);
4. Устройство новых пешеходных дорожек;
5. Ремонт существующих пешеходных дорожек;
6. Замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;
7. Окраска бордюрного камня;
8. Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;
9. Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;
10. Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);
11. Установка вазонов, цветочниц;
12. Устройство контейнерной площадки.