Приложение к постановлению

администрации Суражского района

от 30.12.2020 г. № 1000

Приложение к постановлению

администрации Суражского района

от 05.06.2020 г. № 372

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Суражского района

от 18.07.2019 года №670

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            СУРАЖСКОГО РАЙОНА

«ЧИСТАЯ ВОДА»

на 2019-2024 г.г.

Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и  связи администрации Суражского района

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Суражского района

«ЧИСТАЯ ВОДА»  на 2019-2024 г.г.

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» на 2019-2024 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации Суражского района |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Суражский районный водоканал» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей города Суража и Суражского района качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Суражского района; реализация федерального проекта «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего - 85 952,32 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 году – 000 тыс. рублей; 2020 году - 000 тыс. рублей; 2021 году - 1 602,32 тыс. рублей; 2022 году – 28 600,00 тыс. рублей; 2023 году – 31 100,00 тыс. рублей; 2024 году – 24 650,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории Суражского района.

2.1 Описание состояния водоснабжения на территории Суражского района.

МУП «Суражский районный водоканал» является основным поставщиком питьевой воды для абонентов МО город Сураж и МО Суражского района. На данный момент на территории муниципального образования водоснабжение потребителей МУП «Суражский районный водоканал» осуществляется от восьми централизованных систем водоснабжения (ЦСВ):

- ЦСВ Лопазненского сельского поселения;

- ЦСВ Кулажского сельского поселения;

- ЦСВ Влазовичского сельского поселения;

- ЦСВ Дубровского сельского поселения;

- ЦСВ Нивнянского сельского поселения;

- ЦСВ Овчинского сельского поселения;

- ЦСВ Суражского городского поселения.

- ЦСВ Дегтяревского сельского поселения

В качестве источников хозяйствено-питьевого водоснабжения используются как подземные источники, так и поверхностный источник на территории Суражского района.  На сегодняшний день МУП «Суражский районный водоканал»   на праве хозяйственного ведения производит обслуживание 285,1 км водопроводных сетей, канализационных сетей  10,64 км. Эксплуатируются   7 насосных станций (станций 1-го подъема воды), 64 артезианские скважины, 3 водонапорных башни.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 70,35 % населения (15913 человек) качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 4,1 % (до 16839 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения города Брянска.

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 1178,39 | 0,017 | 5,89 |
|  | Реконструкция систем водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | 9801,000 | 0,049 | 0 |
|  | Строительство артезианской скважины в с. Нивное Суражского района Брянской области | 2940,30 | 0,011 | 22,97 |
|  | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | 6370,00 | 0,013 | 39,81 |
|  | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | 6370,00 | 0,010 | 53,08 |
|  | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | 6370,00 | 0,021 | 25,38 |
|  | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 6370,00 | 0,020 | 36,54 |
|  | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,021 | 27,44 |
|  | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,009 | 62,36 |
|  | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,015 | 38,11 |
|  | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,009 | 66,60 |
|  | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,011 | 50,07 |
|  | Строительство водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | 6860,00 | 0,010 | 57,17 |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта повысится с 70,65 % до 74,76%.

#### 3.  Цели и задачи муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационных коллекторов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационной насосной станции и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

#### 4. Сроки  реализации муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Реализация   муниципальной  программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

Всего -   85 952,32 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2019 году – 000 тыс. рублей;

2020 году -  000 тыс. рублей;

2021 году -  1 602,32 тыс. рублей;

2022 году – 28 600,00 тыс. рублей;

2023 году – 31 100,00 тыс. рублей;

2024 году –  24 650,00 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых - конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Суражского района  «Чистая вода»

на 2019-2024 гг.

Характеристика объектов муниципальной программы

по повышению качества водоснабжения  Суражского района

| № | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Участие в проекте | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | Значение показателя эффектив-ности использова-ния бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Суражский муниципальный район": | Общая стоимость объекта, в том числе: | 85 952,32 | 80 559,69 | 5 392,63 | 0,00 |  |
|  | ПД | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |  |
|  | СМР | 82 202,32 | 80 559,69 | 1 642,63 | 0,00 |  |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Объект федерального проекта «Чистая вода» | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 1 202,32 | 1 178,39 | 23,93 | 0,00 | 5,89 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 1 202,32 | 1 178,39 | 23,93 | 0,00 |  |
| 2 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | Объект федерального проекта «Чистая вода» | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 10 000,00 | 9 801,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 10 000,00 | 9 801,00 | 199,00 | 0,00 |  |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области | Объект федерального проекта «Чистая вода» | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3 000,00 | 2 940,30 | 59,70 | 0,00 | 22,97 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 3 000,00 | 2 940,30 | 59,70 | 0,00 |  |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 850,00 | 6 370,00 | 480,00 | 0,00 | 39,81 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 6 500,00 | 6 370,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 800,00 | 6 370,00 | 430,00 | 0,00 | 53,08 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 6 500,00 | 6 370,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 850,00 | 6 370,00 | 480,00 | 0,00 | 25,38 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 6 500,00 | 6 370,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| 7 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 6 850,00 | 6 370,00 | 480,00 | 0,00 | 26,54 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 6 500,00 | 6 370,00 | 130,00 | 0,00 |  |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 27,44 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 62,36 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 38,11 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | Объект государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 66,60 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | Объект государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 50,07 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | Новый объект | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 7 400,00 | 6 860,00 | 540,00 | 0,00 | 57,17 |
|  |  |  |  |  |  | ПД | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | СМР | 7 000,00 | 6 860,00 | 140,00 | 0,00 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Суражского района  «Чистая вода»

на 2019-2024 гг.

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения

Суражского района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реализации программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Суражский муниципальный район": | Общая стоимость | 3 750,00 | 82 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 202,32 | 1 100,00 | 27 500,00 | 1 100,00 | 30 000,00 | 1 150,00 | 23 500,00 |
|  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 80 559,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,39 | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 29 401,00 | 0,00 | 23 030,30 |
|  |  | БС | 0,00 | 820,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 234,70 |
|  |  | МБ | 3 750,00 | 822,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 12,02 | 1 100,00 | 275,00 | 1 100,00 | 300,00 | 1 150,00 | 235,00 |
|  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | 1 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 1 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 9 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,30 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 350,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 350,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 300,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 350,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 350,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 350,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | МБ | 350,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 65,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | Общая стоимость | 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 400,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Суражского района  «Чистая вода»

на 2019-2024 гг.

| Динамика достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения |
| --- |
| Брянская область |
| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель: Брянская область | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный прирост показателя по Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Суражский муниципальный район": | 2 587 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,051 | 0,083 | 0,055 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 200 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | 120 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | 120 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | 250 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | 103 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | 137 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | 588 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,000 |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | 160 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,000 |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | 251 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,000 |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области | 128 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 240 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | 110 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,009 |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | 180 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Суражский муниципальный район": | 1 999 | 0,582 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,178 | 0,120 | 0,191 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 200 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | 120 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | 120 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | 250 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | 103 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | 137 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | 160 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | 251 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,000 |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области | 128 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 240 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | 110 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | 180 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Суражского района  «Чистая вода»

на 2019-2024 гг.

Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения                                                                                                                                                                                                    Суражского района

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 02.2021 |  | 06.2021 | 05.2021 | 06.2021 |
| 2 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области |  | 01.2022 | 02.2022 | 08.2022 | 01.2023 | 12.2023 |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области |  | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 05.2024 | 08.2024 |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области |  | 04.2022 | 05.2022 | 08.2022 | 08.2022 | 11.2023 |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области |  | 05.2021 | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 11.2022 |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области |  | 05.2022 | 06.2022 | 08.2022 | 08.2022 | 11.2023 |
| 7 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области |  | 06.2023 | 06.2023 | 08.2023 | 08.2023 | 11.2024 |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области |  | 05.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 08.2021 | 11.2022 |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области |  | 04.2023 | 05.2020 | 07.2023 | 07.2020 | 11.2024 |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области |  | 04.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 08.2023 | 11.2024 |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области |  | 05.2021 | 06.2021 | 08.2021 | 08.2021 | 08.2022 |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области |  | 06.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 08.2022 |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области |  | 04.2021 | 04.2021 | 11.2021 | 05.2021 | 12.2021 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Суражского района  «Чистая вода»

на 2019-2024 гг.

|  | Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий муниципальной программы по повышению качества водоснабжения в Суражском районе |
| --- | --- |
| № | Муниципальное образования | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/м³ | рублей/м³ | рублей/м³ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в н.Нивное Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Гудовка Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в д. Дегтяревка Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Новый Дроков Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни в с. Овчинец Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Вьюково Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Дубровка Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Суражский муниципальный район | Строительство водонапорной башни и артезианской скважины в д. Селище Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Беловодка Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Суражский муниципальный район | Строительство водопроводной сети в д. Глуховка Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск Суражского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Суражский районный водоканал" | 25,78 | 25,78 | 0,00 | 0,00 |  |